Laporan Mingguan Proyek

Pengembangan Situs Web I

| Kode Kelompok | : | ### 10 |
| --- | --- | --- |
| Anggota | : | 1. 11423010_Agatha C. S. Siahaan 2. 11423017_Anisetus Bambang Manalu 3. 11423035_Elisabeth Pasaribu 4. 11423040_Daniel Sinambela 5. 11423063_Joy Ria Sihombing |
| Judul/Topik | : |  |
| Periode | : | Minggu ke 13 Tanggal 22 November 2023 |
| Tahapan pekerjaan | : | Membangun Mian Fitur dari web yang akan dibuat |
| Target | : | Fitur pada Web |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 13

| Tanggal | Periode jam kerja | Kegiatan | Hasil | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20- | 15.00-17.00 | Melanjutkan pembuatan Homepage |  | Daniel Sinambela |
| 20 | 15.00-17.00 | Melanjutkan pempuatan Fitur Daftar Obat |  | Anisetus Bambang Manalu |
| 20 | 15.00-17.00 | Melanjutkan pembuatan fitur layanan |  | Elisabeth Pasaribu |
| 20 | 15.00-17.00 | Melanjutkan pembuatan fitur tentang kami |  | Agatha C.S Siahaan |
| 20 | 15.00-17.00 | Melanjutkan pembuataan fitur Sejarah dan Lokasi |  | Joy Ria Sihombing |

Kesimpulan pencapaian hasil:

Membangun dan memperbaharui main fitur

Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:

Kesalahan kodingan

Penanggulangannya yaitu dengan melakukkan diskusi kelompok untuk memecahakan kesalahan dalam kodingan

Rencana Minggu depan (atau periode yang akan datang):

Reqruitment Gathering dan coding fitur-fitur

Catatan Lain:

Laguboti, 08-11-2023

Dilaporkan oleh,

______________________________

Daniel Sinambela